Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

Исполнитель: ведущий специалист по вопросам ЖКХ и энергоснабжения администрации Любанского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год |  |  | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципаль-ной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| Благоустройство территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | 1500,00 | 630,400 | 1500,00 | 1500,00 | 630,400 | 1500,00 |
|  | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 111,00 | 111,000 | 111,000 | 111,00 | 111,000 | 111,000 |
|  | Обустройство парка "ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ" | 21348,74200 | 21037,099 | 21037,099 | 21348,74200 | 21037,099 | 21037,099 |
|  | Строительный контроль и лабораторное сопровождение на объекте «Строительство парка "Имени Тебя", по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань» | 98,40400 | 0,000 | 98,404 | 98,40400 | 0,000 | 98,404 |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и энергоснабжения администрации Любанского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области _____________ /Андреев И.В./

Зам.главы администрации: Додонова Ю.И. ________________

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

за 2017 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 01.01.2017 | Достигнутое значение показателя за 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора, сруб аварийный деревьев, окос травы | 1500,000 | 0,000 | 630,400 | 0,000 | Ликвидация несанкционированных свалок | М3 | 0,00 | 2680 | 2500 |
| 2. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 419,775 | 21138,3710 | 321,371 | 20826,728 | Обустройство парка "ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ" | Усл.ед. | 0,00 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | Усл.ед. | 0,00 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Строительный контроль и лабораторное сопровождение на объекте «Строительство парка "Имени Тебя", по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань» | Усл.ед. | 0,00 | 1 | 1 |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и энергоснабжения администрации Любанского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области _____________ /Андреев И.В./

Зам.главы администрации: Додонова Ю.И. ________________