Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы
«Благоустройство территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

Исполнитель: ведущий специалист по вопросам ЖКХ и энергоснабжения администрации Любанского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области 
	N  
п/п
	Наименования   
подпрограммы,  
мероприятия    
(с указанием   
порядкового    
номера)
	За последний отчетный год
	Всего (нарастающим итогом за весь период     
реализации программы)

	
	
	Объем           
финансирования  
по муниципальной
программе (тыс.руб.)
	Профинансировано
(тыс. руб.)
	Выполнено  
(тыс. руб.)
	Объем           
финансирования  
по муниципаль-ной программе (тыс. руб.)
	Профинансировано
(тыс. руб.)
	Выполнено  
(тыс. руб.)

	Благоустройство территории
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

	
	Ликвидация несанкционированных свалок
	1500,00
	630,400

	1500,00
	1500,00
	630,400

	1500,00

	
	Проведение экспертизы проектно-сметной документации
	111,00
	111,000
	111,000
	111,00
	111,000
	111,000

	
	Обустройство парка "ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ"
	21348,74200
	21037,099
	21037,099
	21348,74200
	21037,099
	21037,099

	
	Строительный контроль и лабораторное сопровождение на объекте «Строительство парка "Имени Тебя", по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань»
	98,40400
	0,000
	98,404
	98,40400
	0,000
	98,404


Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и энергоснабжения администрации Любанского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области _____________ /Андреев И.В./

Зам.главы администрации: Додонова Ю.И. ________________

Оценка результатов реализации муниципальной программы
 «Благоустройство территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
за 2017 год

	N  
п/п
	Задачи,      
направленные 
на достижение
цели         
	Планируемый объем    
финансирования на    
решение данной задачи
(тыс. руб.)          
	Фактический объем   
финансирования      
на решение данной   
задачи (тыс. руб.)  
	Количественные 
и/или          
качественные   
целевые        
показатели,    
характеризующие
достижение     
целей и решение
задач          
	Единица  
измерения
	Базовое      
значение     
показателя   
(на начало   
реализации   
муниципальной
программы)   
	Планируемое
значение   
показателя 
на 
01.01.2017  
	Достигнутое
значение   
показателя 
за 01.01.2018   

	
	
	Бюджет  поселения 

	Другие    
источники 
	Бюджет 
поселения 

	Другие   
источники
	
	
	
	
	

	 1 
	      2      
	     3    
	     4    
	     5    
	    6    
	       7       
	    8    
	      9      
	     10    
	     11    

	1. 
	Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора, сруб аварийный деревьев, окос травы
	1500,000
	0,000
	630,400
	0,000
	Ликвидация несанкционированных свалок
	
М3
	0,00

	2680
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Приведение в качественное состояние элементов благоустройства
	419,775
	21138,3710
	321,371
	20826,728
	Обустройство парка "ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ"
	
Усл.ед.
	0,00

	1

	1


	
	
	
	
	
	
	Проведение экспертизы проектно-сметной документации
	Усл.ед.
	0,00
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Строительный контроль и лабораторное сопровождение на объекте «Строительство парка "Имени Тебя", по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань»
	
Усл.ед.
	0,00
	1
	1
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