Итогового отчета о выполнении муниципальной программы по газификации Любанского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

Исполнитель зам. главы администрации Додонова Ю.И.

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | За последний отчетный год |  |  |  |  | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) |  | Профинансировано (тыс. руб.) |  | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципаль-ной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| Программа по газификации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформление в муниципальную собственность газораспределительной сети в мкр. "Центральный-2", г. Любань | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Оформление в муниципальную собственность газораспределительной сети в мкр. "Горка", г. Любань | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Оформление в муниципальную собственность газораспределительной сети в мкр. "Новый", г. Любань | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | проведение проектно-изыскательских работ под строительство газораспределительной сети к домам по Московскому шоссе от д. № 54 до д. № 158 (чётная сторона улицы) в г. Любань | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | проведение проектно-изыскательских работ под строительство газораспределительной сети к мкр. Новый г. Любань, Тосненский район Ленинградская область по улицам: Васи Алексеева, Южный переулок. I очередь | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Зам. главы администрации Додонова Ю.И._______________________________________________

Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

по газификации Любанского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 31.12.2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | оформление существующих газопроводов в муниципальную собственность | 0,00 | 0,00 |  |  | Оформление в муниципальную собственность газораспределительной сети в мкр. "Центральный-2", г. Любань | Усл. ед | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Оформление в муниципальную собственность газораспределительной сети в мкр. "Горка", г. Любань | Усл. ед. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Оформление в муниципальную собственность газораспределительной сети в мкр. "Новый", г. Любань | Усл. ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Проведение мероприятий направленных на получение технической документации, позволяющей организацию строительства объектов газификации |  |  |  |  | проведение проектно-изыскательских работ под строительство газораспределительной сети к домам по Московскому шоссе от д. № 54 до д. № 158 (чётная сторона улицы) в г. Любань | Усл. ед. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | проведение проектно-изыскательских работ под строительство газораспределительной сети к мкр. Новый г. Любань, Тосненский район Ленинградская область по улицам: Васи Алексеева, Южный переулок. I очередь | Усл. ед. | 0 | 0 | 0 |

Зам. главы администрации Додонова Ю.И._______________________________________________

|  | Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усл. ед. | тыс. руб |  |  |  |  |  |
| 1. | Запланировано | 0 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | Фактически | 0 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Запланировано | 0 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | Фактически | 0 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланировано |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | Фактически |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | Индекс результативности МП | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение фак и план рез №1 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |
|  | Весовое значение показателя | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс эфективности МП | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка: | Выполнение мероприятий программы в 2016г не планировалось |  |  |  |  |  |  |